附件1

安顺市海绵城市建设制度体系新增文件清单

| 序号 | 文件名 | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安顺市海绵城市建设管理条例（草案） | 2024年12月底前 | 市住房城乡建设局 | 市司法局、市发展改革委、市财政局、市水务局、市自然资源局、市生态环境局，各县（区）人民政府（管委会） |
| 2 | 安顺市海绵城市建设规划建设管理办法(暂行) | 2022年10月底前 | 市住房城乡建设局 | 市司法局、市发展改革委、市财政局、市水务局、市自然资源局、市生态环境局，各县（区）人民政府（管委会） |
| 3 | 安顺市城市节约用水条例（草案） | 2023年12月底前 | 市水务局 | 市司法局、市发展改革委、市财政局、市住房城乡建设局、市自然资源局、市工业和信息化局、市生态环境局、市市场监督管理局、市科技局，各县（区）人民政府（管委会） |
| 4 | 国土空间规划助推新型城镇化高质量发展指导意见 | 2022年12月底前 | 市自然资源局 | 市发展改革委、市住房城乡建设局、市水务局、市生态环境局 |
| 5 | 安顺市基础设施建设投融资管理实施细则 | 2022年12月底前 | 市发展改革委 | 市财政局、市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市水务局、市生态环境局、市自然资源局 |
| 6 | 安顺市公共资源有偿使用管理办法 | 2023年12月底前 | 市财政局 | 市发展改革委、市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市水务局、市生态环境局、市自然资源局 |
| 7 | 关于在政府投资项目审批中落实海绵城市建设要求的通知 | 2022年10月底前 | 市发展改革委 |  |
| 8 | 安顺市排水管网维护、管理质量标准 | 2022年11月底前 | 市水务局 | 市住房城乡建设局 |
| 9 | 安顺市排水管网维护手册 | 2022年11月底前 | 市水务局 | 市住房城乡建设局 |
| 10 | 排水管网维护、质量管理抽查考核办法 | 2022年12月底前 | 市水务局 | 市住房城乡建设局 |
| 11 | 安顺市海绵设施运营维护专项资金管理办法 | 2022年12月底前 | 市海绵办 | 市财政局、市住房城乡建设局、市水务局、市教育局 |
| 12 | 安顺市海绵城市建设绩效评价与考核暂行办法 | 2022年11月底前 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委、市财政局、市水务局、市自然资源局、市生态环境局，各县（区）人民政府（管委会） |
| 13 | 安顺市海绵城市建设督察考核管理办法 | 2022年11月底前 | 市住房城乡建设局 | 市财政局、市水务局 |

附件2

安顺市海绵城市建设制度体系调整文件清单

| 序号 | 文件名 | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于建立海绵城市建设工作协调联动机制的通知 | 2022年9月底前 | 市住房城乡建设局 | 各县（区）人民政府（管委会），市级有关部门（单位） |
| 2 | 关于加快推进海绵城市建设的实施意见 | 2022年10月底前 | 市住房城乡建设局 | 市发展改革委、市财政局、市水务局、市自然资源局、市生态环境局、各县（区）人民政府（管委会） |
| 3 | 关于加强城市防洪排涝工作的实施意见 | 2022年11月底前 | 市水务局 | 市发展改革委、市财政局、市住房城乡建设局、市自然资源局、市生态环境局、各县（区）人民政府（管委会） |
| 4 | 安顺市海绵城市建设项目规划管理实施细则（试行） | 2022年10月底前 | 市自然资源局 |  |
| 5 | 关于加强建设项目海绵城市施工图设计文件审查工作的通知 | 2022年10月底前 | 市住房城乡建设局 | 市水务局 |
| 6 | 关于加强建设项目海绵城市竣工验收管理工作的通知 | 2022年10月底前 | 市住房城乡建设局 | 市水务局、市自然资源局 |
| 7 | 安顺市海绵城市建设项目运行维护管理办法 | 2022年12月底前 | 市住房城乡建设局 | 市水务局、市教育局 |
| 8 | 安顺市海绵城市建设技术导则 | 2023年12月底前 | 市住房城乡建设局 | 市水务局、市自然资源局 |
| 9 | 安顺市海绵城市建设植物选型技术导则 | 2023年12月底前 | 市住房城乡建设局 | 市水务局、市自然资源局 |
| 10 | 关于规范我市海绵城市建设工程计价依据的通知 | 2022年10月底前 | 市住房城乡建设局 | 市水务局、市发展改革委、市市场监管局 |
| 11 | 安顺市海绵城市专项资金管理暂行办法 | 2022年9月底前 | 市财政局 | 市住房城乡建设局、市水务局 |
| 12 | 关于海绵城市建设用地保障的指导意见 | 2022年10月底前 | 市自然资源局 |  |

附件3

系统化全域推进海绵城市建设示范城市任务分工表

| 序号 | 类别 | 工作目标 | 工作内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施防洪排涝建设 | 加强城市内涝治理 | 一点一策，全面消除历史内涝积水点。重点实施安顺东站出口、华严铁路桥、西秀区高级中学、北山路口、塔山东路消防队等易涝点整治工程。 | 市水务局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2024年12月底前 |
|  |  | 提升排水管网能力 | 加强排水系统建设，提升管网排水能力，补齐排水设施短板，提升城市内涝防治水平。重点实施老城、双阳、小屯河等片区雨水管网提标工程。 | 市水务局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2024年12月底前 |
|  |  | 提升城市调蓄空间 | 以重要水系上游湖库为基础进行湖库拓宽，增加建成区内调蓄空间，提高重要湖库节点对流域雨水径流的调蓄控制作用。重点实施虹山湖扩建、金牛湖建设等工程。 | 市住房城乡建设局、市自然资源局、市水务局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2024年12月底前 |
|  |  | 提升城市防洪应急能力 | 采取工程措施与非工程措施相结合的方式，强化河道泄洪能力，优化防洪应急保障体系，提升城市防洪应急处理能力。重点实施小屯河治理、火烧寨河治理等工程。 | 市水务局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2024年12月底前 |
| 2 | 雨水资源利用 | 提升雨水资源利用能力 | 摸清雨水资源利用现状数据，包括利用途径及水量。加强雨水收集利用设施建设，充分利用坑塘洼地等空间收集雨水，完善配套雨水利用设施，提升雨水资源利用能力。重点实施东体育场、娄湖生态停车场、驼宝山广场海绵化建设改造工程及虹山湖、金牛湖、杨湖、星湖等调蓄水体等工程。 | 市住房城乡建设局、市水务局、市自然资源局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2024年12月底前 |
| 3 | 污水处理提质增效 | 推进污水处理提质增效 | 编制污水处理提质增效系统化方案，提出针对性提质增效措施，切实提高进水BOD浓度及污水集中收集率。 | 市水务局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2024年12月底前 |
|  |  |  | 结合管网排查和排水管网能力提升同步实施雨污分流改造、混错接改造及管道修复，挤出雨水，提升污水处理厂进水水质。重点实施排水管网排查修复及雨污混错接点改造项目，老城、双阳、小屯河等片区雨污分流改造工程。 | 市水务局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2024年12月底前 |
| 4 | 生态修复及管控 | 实施山体修复及生态绿道 | 实施山林保育、涵养水源、保持水土、山体修复、建设生态绿道工程，提升环境品质，完善我市“峰丛-水系-绿廊”特色蓝绿空间体系。重点实施驼宝山等山体修复、花山大坡至娄湖和驼宝山公园至虹山湖生态绿道建设项目。 | 市住房城乡建设局、市自然资源局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2024年12月底前 |
|  |  | 严格自然生态空间管控 | 严格城市蓝线管控，全面摸底规划区范围内天然水域数量、位置，制定出台天然水域保护措施。 | 市水务局、市自然资源局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2022年12月底前 |
|  |  |  | 严格落实《安顺市城镇绿化条例》。 | 市住房城乡建设局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2024年12月底前 |
|  |  |  | 加强山水林田湖草等自然生态本底的保护。 | 市自然资源局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 持续开展 |
|  |  |  | 新（改）建项目严格落实海绵城市建设要求，加大海绵城市源头减排设施建设。 | 市住房城乡建设局、市自然资源局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2024年12月底前 |
| 5 | 城市更新改造 | 既有小区海绵化改造 | 以问题为导向，因地制宜制定改造策略，将海绵城市理念融入老旧小区改造工作中，以高效低成本方式开展海绵化改造，提升人居环境。实施人民社区、学苑片区、文明路片区等7个老旧片区海绵化改造，打造示范样板。 | 市住房城乡建设局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2024年12月底前 |
|  |  | 新建小区管控落地 | 加强项目全过程管控，落实海绵城市建设理念，高效低成本开展海绵化建设。对在建和新建房地产开发地块等开发类项目，在规划、设计、建设、验收、运行各阶段严格执行海绵城市建设管控要求。 | 市住房城乡建设局、市自然资源局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2024年12月底前 |
|  |  | 公共建筑海绵化改造 | 结合公共建筑改扩建同步实施海绵化改造，注重将海绵城市建设与宣传教育相结合，发挥公共建筑的多功能作用。重点实施第七小学、第九小学、第九中学、第一高级中学等项目。 | 市住房城乡建设局、市发展改革委、市教育局 | 西秀区人民政府、安顺经开区管委会 | 2024年12月底前 |
| 5 | 城市更新改造 | 市政道路海绵化建设改造 | 既有市政道路结合管网改造同步实施海绵化改造，新建市政道路全部落实海绵城市建设理念，充分利用道路绿化带实现对雨水的源头控制。重点实施老城环路、东山路、机场路（西航大道-黄果树大街）、对门寨路、昌兴大道、平引路等道路海绵化建设改造。 | 市住房城乡建设局、市自然资源局、市水务局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2024年12月底前 |
|  |  | 公园绿地海绵化建设改造 | 结合实施城市更新行动，在山体公园、口袋公园、街头绿地建设中融入海绵城市建设理念，提升控制自身及周边雨水的能力。重点实施金牛湖、虹山湖、杨湖、地委市民公园等海绵化建设改造。 | 市住房城乡建设局、市自然资源局、市水务局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2024年12月底前 |
| 6 | 海绵城市能力建设 | 完善顶层设计 | 加快推进安顺市国土空间规划编制，将海绵城市建设相关要求纳入国土空间规划等法定规划。控制性详细规划及各相关专项规划的编制或修编与海绵城市专项规划、排水防涝专项规划充分衔接。 | 市自然资源局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2022年12月底前 |
|  |  |  | 开展海绵城市、排水防涝、防洪体系规划修编，指导全市系统化全域推进海绵示范城市建设。 | 市住房城乡建设局、市水务局、市自然资源局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2022年12月底前 |
|  |  |  | 编制安顺市海绵城市建设系统化方案。 | 市住房城乡建设局 | 市水务局、市财政局、市自然资源局、西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会委会 | 2022年12月底前 |
|  |  |  | 开展海绵城市建设技术咨询服务。 | 市住房城乡建设局 | 市水务局、市财政局 | 2022年12月底前 |
| 6 | 海绵城市能力建设 | 完善政策体系 | 完成《安顺市海绵城市建设管理条例（草案）》立法。 | 市住房城乡建设局 | 市司法局、市财政局、市自然资源局、市水务局、西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2024年12月底前 |
|  |  |  | 完成《安顺市城市节约用水条例（草案）》立法。 | 市水务局 | 市司法局、市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局、西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2024年12月底前 |
|  |  |  | 建立完善海绵城市建设制度管理体系。 | 市住房城乡建设局 | 市海绵城市建设工作领导小组成员单位 | 2023年12月底前 |
| 6 | 海绵城市能力建设 | 海绵城市课题研究 | 开展安顺市雨水资源高效利用、降雨特性分析及其适应性海绵设施、土壤特性及其渗透性研究等海绵城市建设相关课题研究，为海绵城市建设提供有力支撑。 | 市住房城乡建设局 | 市自然资源局、市水务局、市气象局 | 2024年12月底前 |
|  |  | 搭建智慧监管平台 | 依托安顺市智慧城市管理平台，搭建海绵城市智慧管控系统。 | 市住房城乡建设局 | 市水务局、市大数据发展管理局、市自然资源局、市气象局 | 2023年12月底前 |
|  |  | 孵化海绵城市相关产业 | 鼓励引导企业开展海绵设施建材生产。结合本地气候土壤条件、植物生长特性，鼓励园林施工企业探索适合本地区的特色海绵植物搭配及施工工法，带动园林产业提档升级。 | 市工业和信息化局 | 市住房城乡建设局 | 2024年12月底前 |

| 序号 | 类别 | 工作目标 | 工作内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 保障措施 | 加强组织保障 | 明确市、区海绵城市建设专职机构，调整充实工作力量。 | 市委编办 | 市财政局、市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局、市水务局、市自然资源局 | 2022年12月底前 |
|  |  |  | 完善联席会议、办公室例会等工作机制。 | 市住房城乡建设局 | 市海绵城市建设工作领导小组成员单位 | 2022年10月底前 |
|  |  |  | 各县（区）人民政府（管委会）要成立海绵城市建设领导机构，明确海绵城市建设工作牵头实施机构。 | 各县（区）人民政府（管委会） |  | 2022年10月底前 |
|  |  |  | 细化分解任务，层层压实责任，严格落实海绵城市建设理念，打造一批典型海绵型项目，确保高质量完成海绵城市建设各项任务。 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 |  | 2024年12月底前 |
| 序号 | 类别 | 工作目标 | 工作内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| 8 | 保障措施 | 严格审批监管 | 将海绵城市建设指标和内容纳入建设用地规划设计条件、土地出让合同、用地规划许可、规划方案审查、工程规划许可、规划验收。 | 市自然资源局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2022年12月底前完成并长期坚持 |
|  |  |  | 在建设工程立项、可行性研究、初步设计等审批环节，将海绵城市建设指标和内容作为重点审查内容。 | 市发展改革委 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2022年12月底前并长期坚持 |
|  |  |  | 将海绵城市建设指标和内容纳入施工图审查、施工许可、竣工验收。 | 市住房城乡建设局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2022年12月底前并长期坚持 |
|  |  |  | 建立完善房建项目、公建项目、市政道路、公园、老旧小区改造等项目的全过程管控制度，加强建设过程监管。 | 市住房城乡建设局 | 市海绵城市建设工作领导小组成员单位 | 2022年12月底前并长期坚持 |

| 序号 | 类别 | 工作目标 | 工作内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 保障措施 | 强化资金保障 | 加大资金筹集力度，积极整合市、区财政资金、专项债券资金、上级补助资金，鼓励引导社会资本。 | 市财政局、市住房城乡建设局、市水务局 | 市发展改革委、西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2024年12月底前 |
|  |  |  | 研究建立奖惩机制。 | 市水务局、市住房城乡建设局 | 市级相关部门（单位）、西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2024年12月底前 |
| 10 | 保障措施 | 强化监督考核 | 将海绵城市建设作为专项工作，纳入对县（区）、园区、市级各部门的年度综合目标考核，加大海绵城市建设考核得分在综合目标考核得分中的权重。 | 市考核办 | 市级相关部门（单位）、西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2022年12月底前 |
| 序号 | 类别 | 工作目标 | 工作内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| 11 | 保障措施 | 加强人才培养 | 引进海绵城市建设专业人才，探索与专业机构进行人才联合培养，储备本土海绵城市专业技术力量。 | 市住房城乡建设局 | 市水务局、市人力资源社会保障局、西秀区、平坝区人民政府，安顺经开区管委会 | 2022年12月底前 |
|  |  | 加强人才培养 | 定期组织有关部门管理人员及设计、施工、监理等从业人员开展业务培训，提升行业技术水平。 | 市住房城乡建设局 | 市水务局、市人力资源社会保障局、西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2024年12月底前 |
|  |  |  | 开展行业培训、考察交流、学术论坛等，提升我市海绵城市建设水平和示范效应。 | 市住房城乡建设局 | 市水务局、市人力资源社会保障局 | 2024年12月底前 |
| 序号 | 类别 | 工作目标 | 工作内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| 12 | 保障措施 | 广泛宣传引导 | 利用电视、广播、报纸、网络、新媒体等平台广泛宣传海绵城市理念和我市海绵城市建设工作动向成效，让市民真切感受到海绵城市建设为城市带来的变化，提高市民的知晓率和参与度，营造全民参与海绵示范城市建设的浓厚氛围。 | 市委宣传部 | 市住房城乡建设局、市水务局、市级相关部门（单位），西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 2024年12月底前 |

附件4

系统化全域推进海绵城市建设示范城市绩效目标分解表

| 序号 | 指标 | 现状 | 2022年目标 | 2023年目标 | 2024年目标 | 2025年目标 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内涝防治标准 | 不满足5年一遇标准（24小时降雨量144毫米） | 总体达到5年一遇标准（24小时降雨量144毫米） | 60%建成区面积达到10年一遇标准（24小时降雨量177毫米） | 80%建成区面积达到10年一遇标准（24小时降雨量177毫米） | 总体达到10年一遇标准（24小时降雨量177毫米） | 市水务局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会，市级相关部门（单位） |
| 2 | 内涝治理效果 | 历史内涝积水点治理57% | 历史内涝积水点消除达70% | 历史内涝积水点消除达95% | 历史内涝积水点消除达100% | 标准范围内无新增内涝积水点 | 市水务局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会，市级相关部门（单位） |
| 3 | 城市防洪标准 | 贯城河城区段为50年一遇、挑水河城区段为20年一遇、小屯河城区局部段不足20年一遇 | 贯城河城区段达到50年一遇、挑水河城区段达到20年一遇、小屯河城区局部段不足20年一遇 | 贯城河城区段达到50年一遇、挑水河城区段达到20年一遇、小屯河城区段达到20年一遇 | 贯城河城区段达到50年一遇、挑水河城区段达到20年一遇、小屯河城区段达到20年一遇 | 贯城河城区段达到50年一遇、挑水河城区段达到20年一遇、小屯河城区段达到20年一遇 | 市水务局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会，市级相关部门（单位） |
| 4 | 天然水域面积比例 | 1.9% | ≥1.9% | ≥1.9% | ≥1.9% | ≥1.9% | 市水务局、 市自然资源局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会，市级相关部门（单位） |
| 5 | 可透水地面面积比例 | 38.9% | ≥38.9% | ≥38.9% | ≥38.9% | ≥38.9% | 市住房城乡建设局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会，市级相关部门（单位） |
| 6 | 雨水资源化利用 | 12万立方米 | 15万立方米 | 16万立方米 | 25万立方米 | ≥25万立方米 | 市住房城乡建设局、市水务局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会，市级相关部门（单位） |
| 7 | 城市生活污水集中收集率 | 37% | 40% | 45% | 57% | ≥57% | 市水务局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会，市级相关部门（单位） |
| 8 | 城市污水处理厂进水BOD平均浓度 | 45mg/L | 55mg/L | 70mg/L | 100mg/L | 不低于100mg/L | 市水务局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会，市级相关部门（单位） |
| 9 | 黑臭水体消除比例 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 市水务局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会，市级相关部门（单位） |
| 10 | 拟完成的立法或长效机制 | 《安顺市海绵城市建设管理条例（草案）》列入安顺市第五届人民代表大会常务委员会2022年度立法计划 | 完成立法调研、建立长效机制1项 | 完成立法草案及流程、建立长效机制1项 | 完成《安顺市海绵城市建设管理条例（草案）》立法 | —— | 市住房城乡建设局 | 市司法局 |
| 11 | 拟建立的海绵城市规划建设管控制度 | 已基本建立规划管控、施工图审查、竣工验收等规划建设管控制度 | 现有基础上逐步完善 | 现有基础上逐步完善 | 形成完善规划建设管控制度 | 形成完善规划建设管控制度 | 市住房城乡建设局、市自然资源局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会，市级相关部门（单位） |
| 12 | 市政府对各区、各部门的绩效考核制度 | 安顺市各区、各市直部门（单位）目标绩效考核每年年初由市委办、政府办出台当年度目标绩效管理办法 | 各区、各部门（单位）海绵城市建设绩效目标纳入目标绩效管理办法，按年度考核。 | 各区、各部门（单位）海绵城市建设绩效目标纳入目标绩效管理办法，按年度考核。 | 各区、各部门（单位）海绵城市建设绩效目标纳入目标绩效管理办法，按年度考核。 | 各区、各部门（单位）海绵城市建设绩效目标纳入目标绩效管理办法，按年度考核 | 市考核办 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会、市督查督办局，市级相关部门（单位） |
| 13 | 拟制定的投融资机制 | 安顺市已出台《安顺市推广政府和社会资本合作（PPP）模式的实施意见（暂行）》 | 现有基础上逐步完善 | 现有基础上逐步完善 | 现有基础上逐步完善 | 现有基础上逐步完善 | 市发展改革委、市财政局 | 市级相关部门（单位） |
| 14 | 拟开展的海绵城市建设培训、宣传次数 | —— | 培训3次、宣传4次 | 培训3次、宣传4次 | 培训3次、宣传6次 | —— | 市住房城乡建设局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会，市级相关部门（单位） |
| 15 | 中央奖补资金及时下达到项目 | —— | 中央奖补资金按拨付方案，年内下达率100%。 | 中央奖补资金按拨付方案，年内下达率100%。 | 中央奖补资金按拨付方案，年内下达率100%。 | —— | 市财政局 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会、 市住房城乡建设局、市水务局 |
| 16 | 地方按方案筹集资金，充分带动社会资金参与 | —— | 地方资金按方案及时到位、及时支付、合理使用，社会资本及时支付。 | 地方资金按方案及时到位、及时支付、合理使用，社会资本及时支付。 | 地方资金按方案及时到位、及时支付、合理使用，社会资本及时支付。 | —— | 市财政局，西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会 | 市级相关部门（单位） |
| 17 | 中央资金合规使用，有力支撑项目建设 | —— | 资金使用合规 | 资金使用合规 | 资金使用合规 | —— | 市财政局 | 市住房城乡建设局、市水务局 |
| 18 | 公众对海绵城市建设满意度 | —— | ≥90% | ≥90% | ≥95% | ≥95% | 市委宣传部 | 西秀区人民政府、平坝区人民政府、安顺经开区管委会，市级相关部门（单位） |